Проект: «КемГУ Форум»

|  |  |
| --- | --- |
| Дата: | Планы: |
| 5.11.2020 | Начала работ над проектом.  Выбор ПО для работы.  Изучение материалов и специфики выбранной деятельности. |
| 12.11.2020 | Разработка основы сайта:   * Разработка регистрации и авторизации.   Дизайн сайта:   * Подготовка макетов сайта. |
| 19.11.2020 | Разработка основы сайта:   * Доработка регистрации и авторизации. * Начало работ над основным функционалом (Разделы, создание тем, комментирование).   Дизайн сайта:   * Доработка макета. * Начало создание дизайна сайта (Интерфейс, формы регистрации и авторизации).   Тестирование:   * Предварительное тестирование. |
| 26.11.2020 | Разработка основы сайта:   * Доработка основного функционала. * Работа над дизайном основных элементов (Основное тело сайта, создание тем и комментирование).   Тестирование:   * Тестирование новых функций. |
| 3.12.2020 | Разработка основы сайта:   * добавление дополнительного запланированного функционала (Профиль участников, оценки, навигация).   Дизайн сайта:   * Завершение дизайна.   Тестирование:   * Полноценное тестирование всего функционала. |
| 10.12.2020 | * Полировка функционала и дизайна. * Экспериментирование и добавление чего-то вне плана. * Установка сайта на удаленный хостинг. |

Календарь работ над проектом: